VizsgaremekCinemaBackend

Projekt napló

2026-02-04 – 2026-04-26

# 1.  Indulás és domain modell kialakítása

2026-02-04 – 2026-02-08

- A projekt alapstruktúrája létrejött.

- Elkészültek az enum osztályok és a kezdeti entitások (User, Theater), majd a többi domain osztály és kapcsolatok.

- A pom.xml finomhangolása megtörtént.

- Bevezetésre kerültek a Spring Data JPA repository-k, ami stabil alapot adott az adatkezeléshez.

Eredmény: Stabil domain alap és perzisztencia réteg, amelyre a későbbi üzleti logika épülhet.

# 2.  Auth és biztonsági alapok

2026-02-10 – 2026-02-18

- A felhasználói hitelesítési adatok külön entitásba kerültek (UserCredentials) a tisztább felelősségszétválasztás érdekében.

- Kialakításra került az auth flow DTO-kkal, service-ekkel és egyedi kivételekkel.

- Swagger/OpenAPI dokumentáció bekerült a projektbe.

- Megjelent a PasswordEncoder és az alap SecurityFilterChain.

- JWT támogatás beépítése: függőségek, JwtService, auth válasz tokennel, majd JwtAuthenticationFilter.

Eredmény: Modern, token alapú biztonsági architektúra dokumentált API-val.

# 3.  Foglalási logika, hibakezelés, felhasználói műveletek

2026-02-25 – 2026-03-03

- Kész lett a JWT security konfiguráció, valamint user profil és törlés endpoint.

- Bevezetésre került a globális kivételkezelés (GlobalExceptionHandler) pontos HTTP státuszkód leképezéssel.

- Elkészült a foglalás létrehozási logikája és a "saját foglalások" lekérdezés.

- Scheduler készült a foglalások kezelésére, illetve a JWT secret property-alapú (base64) kezelésre lett refaktorálva.

Eredmény: Üzletileg használható booking működés, egységes hibakezeléssel és stabilabb security konfigurációval.

# 4.  Seedelés és admin/public funkciók bővítése

2026-03-12 – 2026-03-18

### Inicializáló seederek

- TheaterSeeder (méret alapú szék generálással)

- MovieSeeder

- ShowtimeSeeder

- AdminSeeder

### Új endpointok és funkciók

- Szék elérhetőség endpoint.

- Current user törlése.

- Admin oldalról mozi létrehozás/törlés, film létrehozás/törlés, publikus film listázás.

- E-mail szolgáltatás integrálása JavaMailSenderrel (foglalás visszaigazolási folyamat támogatására).

### Refaktorok és biztonsági fejlesztések

- Admin logika domain service-ekbe mozgatva.

- Jogosultsági összehasonlítás és hiányzó repository injektálások javítva, hardcoded adatok kivezetése.

- Secretek local profilba mozgatva, .gitignore szabályok bővítve.

- JWT lejárat property használata hardcode helyett; követett application.properties eltávolítva.

- Teljesítményorientált módosítás: indexek a Booking entitáson.

Eredmény: Fejlesztőbarát induló adatkészlet, kibővített admin/public API, biztonsági és karbantarthatósági előrelépés.

# 5.  Funkcionális élesítés közeli állapot

2026-03-23 – 2026-03-30

- Multi-seat booking megvalósítás egyetlen megerősítő tokennel.

- Thymeleaf e-mail sablonos visszaigazolás bekerült.

- Profilkezelési endpointok: jelszó- és felhasználónév-változtatás.

- Frontend integrációt támogató CORS konfiguráció javítva.

Eredmény: Gyakorlatilag teljes értékű backend, frontend kapcsolatra előkészítve.

# 6.  Stabilizáció és további bővítés

2026-04-15 – 2026-04-26

- E-mail szolgáltatás hibajavítás.

- Film törléshez kapcsolódó showtime törlési logika javítása.

- Új MediaStorageService feature.

- Tesztelhetőség növelése: standalone MockMvc tesztek minden controller endpoint köré.

Eredmény: Javított megbízhatóság, bővülő funkcionalitás és erősebb automata tesztfókusz.

# Összegzés

A commit történet alapján a projekt jól elkülöníthető fázisokban haladt. A fejlesztés iránya konzisztens: először erős technikai alapok, utána üzleti funkciók, végül stabilitás és tesztelhetőség.

- Alap domain + adatmodell

- Auth/security alapok

- Üzleti logika és hibakezelés

- Admin/public API és seedelés

- Funkcionális teljesség és integráció

- Stabilizáció + tesztelés

# Commit kivonat – időrendben

- 2026-02-04: Indulás, enumok, entitások, pom javítás.

- 2026-02-07 – 2026-02-12: Relációk, repository-k, auth flow, security és JWT alapok.

- 2026-02-18 – 2026-03-03: JWT filter, booking + exception handling + scheduler.

- 2026-03-12 – 2026-03-18: Seederek, admin/public endpointok, refaktorok, security hygiene.

- 2026-03-23 – 2026-03-30: Multi-seat booking, email template, profile update endpointok, CORS fix.

- 2026-04-15 – 2026-04-26: Hibajavítások, media storage, átfogó controller tesztek.